## Slide 1
1、6、7月工作计划完成情况
2、当前项目进展
3、版本提测及Bug分析
4、存在问题汇总
5、8月工作计划
目录

## Slide 2
6、7月工作完成情况
设备端版本计划：
  1、版本测试
  已完成：P200外设、P200 4G、玖合
  测试中：通立、华宝
  2、专项测试
  GPS数据测试
  3、算法识别效果测试
P200、A柱摄像头横放方案、顺丰临时版本、DSM效果提升攻关任务
4、测试脚本完善UI界面
平台端版本计划：
  1、版本测试
  V1.1.3，界面优化，问题修复
  V1.2.0，轨迹回放功能
  2、接口调试
  3、模拟客户端上报测试

## Slide 3
6、7月工作完成情况
设备端版本计划：
  1、版本测试
  已完成：P200外设、P200 4G、玖合
  测试中：通立、华宝
  2、专项测试
  GPS数据测试
  3、算法识别效果测试
P200、A柱摄像头横放方案、顺丰临时版本、DSM效果提升攻关任务
4、测试脚本完善UI界面
平台端版本计划：
  1、版本测试
  V1.1.3，界面优化，问题修复
  V1.2.0，轨迹回放功能
  2、接口调试
  3、模拟客户端上报测试

## Slide 4
6、7月工作完成情况

## Slide 5
6、7月工作完成情况
项目测试改善：
  1、流程优化
  1）引入任务看板，追踪任务进展
  2）提测流程、Bug处理流程图
  3）提高版本提测要求及版本发布要求
  2、文档输出
  1）测试脚本使用说明（简易版本）
  2）配置文件专题分享会

## Slide 6
6、7月工作完成情况

## Slide 7
2018.08
页面重构前第一轮测试
03.25-04.18
Web功能测试用例编写
05.07-05.10
河南项目测试
05.13-05.24
测试V1.0.1和V1.1.0版本
05.27-05.31
1、Bug回归
2、V1.1.1版本
06.17-06.19
V1.1.3版本
Web功能测试完成
运营平台
当前项目进展
07.03-07.19
V1.2.0
第一轮测试

## Slide 8
月份 | 计划提测版本数 | 实际提测版本数 | 取消提测版本数 | 未提测版本数 | 按时提测版本数 | 按时提测率 | 无排期计划版本数
四月 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0% | 1
五月 | 12 | 9 | 0 | 3 | 6 | 50% | 0
六月 | - | 4 | - | - | - | - | -
七月 | - | 3 | - | - | - | - | -
设备端版本提测情况
版本提测及Bug分析

## Slide 9
月份 | 提交Bug总数 | 严重Bug总数/比例 | 激活状态Bug总数/比例 | Bug平均解决周期 | 多次激活Bug数/比例 | 激活Bug总数
四月 | 49 | 20/40.82% | 26/53.06% | 6.52 | 2/4.10% | 78
五月 | 39 | 10/25.64% | 15/38.46% | 2.71 | 2/5.13% | 82
六月 | 33 | 7/21.21% | 29/87.88% | 30.05 | Tapd无该统计 | -
七月 | 95 | 38/40% | 41/43.16% | 8.45 | Tapd无该统计 | 134
设备端Bug情况
版本提测及Bug分析

## Slide 10
版本提测及Bug分析
版本 | 提交Bug总数 | 严重Bug总数/比例 | 激活状态Bug总数/比例 | Bug平均解决周期 | 多次激活Bug数/比例 | 激活Bug总数
V1.0.0 | 33 | 3/9.10% | 3/9.10% | 4.80 | 3/9.10% | -
V1.0.1 | 18 | 0/0% | 4/22.22% | 3.43 | 3/16.67% | -
V1.1.0 | 15 | 0/0% | 0/0% | 0.8 | 1/6.67% | -
V1.1.1 | 5 | 0/0% | 2/40% | 1.67 | 0/0% | 15
V1.1.3 | 3 | 0/0% | 0/0% | 2.35 | 0/0% | -
V1.2.0（测试中） |  |  |  |  |  | 
平台端Bug情况

## Slide 11
存在问题汇总
设备端问题：
  1、算法模型、告警策略从测试的角度看比较混乱；
平台端问题：
  1、进度缓慢，无明确的版本计划；

## Slide 12
8月工作计划
设备端版本计划：
  1、版本测试
  P200项目、P023项目、调试APP
  2、专项测试（如驾驶员变更、4G模块）
  3、模型版本及告警策略跟踪
  4、算法模型、驱动测试？
平台端版本计划：
  1、运营平台
  1）版本功能迭代测试
  2）接口测试及自动化脚本应用
测试改善：
  1、测试用例重构
  2、疑难Bug处理方案

## Slide 13
组员工作状态
熊亮亮：
  优点：服从性好
  需改进：加深产品理解深度、提升技术
段锦文：
  优点：基础扎实、经验丰富
  需改进：提高主动性、有独立的想法
李中文：
  优点：基础扎实、经验丰富
  需改进：提升测试的深度